***تعمیراتی سرویسهای بهداشتی دانشگاه مرکزی ***

1-برچیدن سنگ کف به متراژ حدود 80مترو کاسه توالت به تعداد 22عدد

2- کندن ملات زیر سنگ کف و زیر کاسه توالت به متراژ حدودا 80متر

3-لوله گذاری فاضلابی حدود 70 متر

4- اجرای خاکریزی و سیمان کاری کف و روی لوله ها به متراژ حدودا 100

5-سرامیک کاری حدود 80متر و نصب کاسه توالت به تعداد 20عدد

6-دوغاب ریزی حدود 80 متر

7-بارگیری وانتقال ضایعات ساختماتنی به محل دپوی شهرداری

8- بازدید حضوری الزامی

9- کسورات قرارداد بر عهده پیمانکار خواهد بود.

10- مدت اجرای قرارداد 20روز از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود.

11- مصالح مصرفی بایستی به تائید کارشناس دفتر فنی و عمرانی دانشگاه برسد.

12-همه اقلام دارای استاندارد ملی ایران و گواهی نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشند

13-سنگ کاری نما روی دیوار سیمانی با تیشه کاری متراژ حدود 50متر

- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی و همچنین در صورت نیاز به  هماهنگی با:

- کارشناس واحد بهره بردار :مهندس کریمی       09188640861

- دفتر فنی و عمرانی دانشگاه:               08632621580

- واحد امور مالی:                                   08632621542

- حسابدار واحد فنی:                             08632621560